Совет народных депутатов

Кучеряевского  сельского поселения

Бутурлиновского муниципального района

- Воронежской области

- РЕШЕНИЕ

от    14 декабря 2018 года  № 152

с.Кучеряевка

О работах по ремонту автомобильных

дорог в Кучеряевском сельском поселении

на 2019-2021 г.г.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Воронежской области от 10.11.2014 № 148-Ф3 «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Воронежской области», на основании статьи 8 Устава Кучеряевского сельского поселения, в целях решения дорожной деятельности, Совет народных депутатов Кучеряевского сельского  поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить План по ремонту автомобильных дорог в Кучеряевском сельском поселении на 2019-2021г.г. согласно приложению.

2. Возложить ответственность по исполнению Плана на главу Кучеряевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава   Кучеряевского

сельского поселения                                   Л.М.Гуренко

Приложение

к решению Совета народных депутатов

Кучеряевского сельского поселения

от 14.12.2018 № 152

План по ремонту автомобильных дорог в Кучеряевском сельском поселении на 2019-2021г.г.

| №№ | Наименование поселения | Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Очередность | Годы реализации |  |  |  |  |  | Обоснование выбора объекта ремонта (критерии выбора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |  |
|  |  |  |  |  | м | вид работ | м | вид работ | м | вид работ |  |
| 1 | Кучеряевское сельское поселение | с.Кучеряевка | Ул.1 Мая | 1 | 1220 | Отсыпка щебнем | 0 | 0 | 0 | 0 | Проживает наибольшее количество |
| 2 |  |  | Ул.Октябрьская | 2 | 400 | Отсыпка щебнем | 0 | 0 | 0 | 0 | В весеннее-осенний период нет возможности подъезда скорой помощи |
| 3 |  |  | Ул.Карла Маркса | 3 | 950 | Отсыпка щебнем | 0 | 0 | 0 | 0 | Обращения граждан |
| 4 |  |  | Ул.Ленина | 4 | 500 | Отсыпка щебнем | 0 | 0 | 0 | 0 | Обращения граждан |